**Шаблон 6. Реестр рисков**

**ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Шифр проекта** |  |
| **Наименование проекта** | Сайт для типографии |
| **Автор документа** |  |
| **Дата создания** | 21/02/2016 |
| **№ версии** | 1 |

**РЕЕСТР РИСКОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Риск | Потенциальное воздействие | Вероятность наступления (1-5) | Влияние риска (1-5) | Уровень риска[[1]](#footnote-1) | Способы смягчения риска | Условия наступления |
| 1 | Болезнь участника команды | Просрочить сдачу проекта | 3 | 4 | средний | Перераспределение работы | Отставание от графика выполнения задач |
| 2 | Смена участников команды | Потеря сплоченности команды | 2 | 5 | высокий | Правильное распределение работы | Обновление состава команды |
| 3 | Отчисление участника команды | Потеря сплоченности команды, необходимость перераспределения работы | 4 | 4 | высокий | Не давать длительных и важных задач участнику, которого могут отчислить | Участник отчислен |
| 4 | Отсутствие знаний и опыта у одного из участников | Низкая производительность | 3 | 2 | средний | Привлечь экспертов(как вариант нанять (выкупить) компетентного участника из другой команды) | Непредвиденные трудности в проекте, с которыми участник не может справиться |
| 5 | Изменение требований заказчиком | Увеличение срока выполнения проекта, дополнительные трудозатраты на изменение функционала | 5 | 4 | высокий | Фиксация неизменяемых требований проекта | Заказчик хочет изменить требования |
| 6 | Необнаруженная ошибка на этапе тестирования проекта | Дополнительные трудозатраты на изменение проекта | 2 | 3 | низкий | Максимально серьезно подойти к тестированию | Заказчик обнаружил ошибку |
| 7 | Проблемы с оборудованием | Временная потеря доступа к файлам проекта | 1 | 4 | низкий | Иметь резервное оборудование, хранить временные копии в облаке | Непредвиденные технические неполадки оборудования |
| 8 | Непредвиденная блокировка ресурсов, необходимых для работы (GitHub, StackOverflow, BitBucket, ...) | Увеличение срока сдачи проекта | 1 | 2 | низкий | Использовать несколько ресурсов | Отсутствие доступа к ресурсам |

1. Высокий, средний, низкий в зависимости от вероятности наступления и степени влияния риска. Риски с наибольшей вероятностью наступления и высокой степенью влияния будут иметь высокий уровень, риски же с наименьшей вероятностью наступления и низкой степенью влияния соответственно низкий уровень. [↑](#footnote-ref-1)